На объекте «Строительство сооружений биологической очистки на о.Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства» генеральной подрядной организацией АО «Акватик» производятся следующие виды работ:

-планировка подъездной дороги к воздуходувной станции;

- бетонирование фундаментов Фм-2 аэротенка;

- бетонирование плиты Фм-1 горизонтального отстойника;

-  устройство ограждения воздуходувной станции;

-  бетонирование фундаментов под оборудование (воздуходувная станция); 	-  монтаж арматурных каркасов стен распределительной камеры; перевозка грузов и оборудования сухогрузами баржами на остров Голодный.

Монтаж кровли из трехслойной сэндвич панели воздуходувной станции

Монтаж арматурного каркаса кабельного лотка ПР-1, ПР-2 воздуходувной станции.

Армирование фундаментной плиты Фм-1 горизонтальных отстойников. (оси А-Б;4-5) пятая захватка.

Монтаж защитных муфт распределительной камеры 35.2

Устройство тепляков для прогрева после бетонирования Фм-2 бассейна

Погрузка на баржу воздуходувного оборудования.